## Slide 1
敏捷开发 + Superpowers
AI工作流实践指南

## Slide 2
插件概述
之前说过 skill、AGENTS.md 还有 MCP
插件 = 整合所有配置的完整方案
插件可以包含：
Skills（技能/工作流）
AGENTS.md（项目指令文件）
MCP配置（外部工具连接）
其他项目配置

## Slide 3
Harness 概念
什么是 Harness？
Harness 本意是驾驭或骑马的动词
AI类比：AI是能力强大的马，人需要用工程配置去驾驭它
Superpowers插件 = 一个非常有效的AI流程控制Harness
为什么需要 Harness？
问题 | 解决
AI输出不稳定 | 工作流约束行为
AI容易跑偏 | 阶段性检查点
AI缺乏上下文 | 配置文件提供指令
AI无法调用工具 | MCP扩展能力

## Slide 4
敏捷开发回顾
核心问题
软件工程经常面对需求变更，代码修改频繁
如何确保系统健壮性和可维护性？
敏捷核心原则
迭代开发 — 小步快跑，持续交付
响应变化 — 欢迎需求变更
团队协作 — 每日沟通，透明进度
持续改进 — 定期复盘，优化流程

## Slide 5
Sprint 简介
Sprint = 敏捷开发中的冲刺周期
通常是 1-2周 的固定开发周期
Sprint 目标
明确范围 — 只做计划内的事
可交付成果 — Sprint结束必须有可测试的成果
快速反馈 — 尽早发现问题
Sprint 结构
需求分析
Day 1
方案设计
Day 1-2
开发实现
Day 2-5
测试验收
Day 5-结束

## Slide 6
测试驱动开发 (TDD)
先写测试，再写代码让测试通过
TDD 好处
需求对齐 — 测试写完 = 需求确定
测试防护网 — 提供修改保障，支持重构
设计驱动 — 先思考接口，后实现细节
文档作用 — 测试即行为文档
为什么AI Harness都用TDD？
AI写代码成本低，在有测试防护网的前提下：
可以轻易重构代码
可以安全扩展功能
AI错误可以被测试捕获

## Slide 7
Red-Green-Refactor 循环
Red
写一个失败的测试
Green
写最少代码让测试通过
Refactor
重构代码，保持测试通过
重复

## Slide 8
Superpowers 工作流
Superpowers 是什么？
一整套让AI从 需求分析 到 测试驱动开发 的完整工作流
内部由多个互相串联的skill组成

## Slide 9
核心技能说明
技能 | 用途 | 触发场景
using-superpowers | 入口判断 | 每次对话开始
brainstorming | 头脑风暴/需求分析 | 创建新功能时
writing-plans | 编写实现计划 | brainstorming后
executing-plans | 执行实现计划 | 计划确认后
test-driven-development | TDD流程 | 实现功能时
systematic-debugging | 系统化调试 | 遇到Bug时

## Slide 10
Sprint 与 Superpowers 对照
一个Sprint ≈ 一个Superpowers循环
Sprint阶段 | Superpowers技能
需求分析 | brainstorming
方案设计 | writing-plans
开发实现 | executing-plans + TDD
测试验收 | 测试运行 + verification
Bug修复 | systematic-debugging
复盘优化 | receiving-code-review

## Slide 11
TDD 实践示例
示例场景：开发玩家移动功能
Step 1: Red
写失败测试
[Test]
Player_MoveRight
测试失败
Step 2: Green
最小实现
Position += direction
测试通过
Step 3: Refactor
优化代码
加入 moveSpeed
测试仍然通过

## Slide 12
AI 使用建议
AI就像自动驾驶，想要多大程度用它取决于自己
建议至少使用AI的环节
方案确认 → superpowers的 brainstorming
AI擅长发散思考，提出多种方案
人工做最终决策
解Bug → superpowers的 systematic-debugging
AI可以快速定位问题
系统化分析比盲目尝试更高效
级别 | 使用方式
Level 3 | 所有代码AI生成，人工审核
Level 2 | AI处理部分功能
Level 1 | AI询问+查资料
Level 0 | 完全不用AI

## Slide 14
总结
敏捷 + Superpowers = 高效AI开发
关键要点
Harness是驾驭AI的工程配置
TDD是AI开发的安全基础
Superpowers提供完整工作流
人仍然需要做关键决策

## Slide 15
Q & A
欢迎提问和讨论